Приложение № 1

Плановые работы на объектах электроснабжения участка с.Летняя Ставка филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград с                         отключением абонентов на январь 2021.

| Населенный пункт | Наименование улиц и номера домов подлежащих отключению потребителей, социально-значимые объекты | Планируемые даты, время и продолжительность отключения | Диспетчерское наименование объекта электроэнергетики | Вид плановых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Летняя Ставка | ул. Сафиуллаева №72-116, №85-117 | 13.01.2021 08:30-12:00 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТП-18/703 | Замена изоляторов |
|  | ул. Гагарина №1-14, ул. Южная №1-14, ул. Жижина № 30 | 15.01.2021 13:30-16:00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-18/705 | Замена изоляторов, замена вязок |
|  | ул. Садовая №24-54 | 18.01.2021 08:30-12:00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-22/703 | Перетяжка проводов |
|  | ул. Советская №111-141, №188-230 | 19.01.2021 08:30-12:00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-18/703 | Перетяжка проводов |
|  | ул. Садовая №31-47, №56-74 | 21.01.2021 08:30-12:00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-22/703 | Замена изоляторов |
|  | ул. Лесная №27-53, ул. Советская №44-60 | 25.01.2021 13:30-16:00 | КТП-1/703 | Тех. обслуживание |
|  | ул. Советская №6-42, Лесная №1-25 | 26.01.2021 13:30-16:00 | КТП-3/703 | Тех. обслуживание |
|  | ул. Кооперативная №18-36, №29-51, ул. Чапаева, ул. Пролетарская, ул. Аэродромная №11-31, №10-30 | 27.01.2021 13:30-16:00 | КТП-1/705 | Тех. обслуживание |
|  | ул. Заречная №1-42 | 29.01.2021 13:30-16:30 | КТП-4/703 | Тех. обслуживание |

И.о. главного инженера                                   С.В. Ермоленко